# Metodologias clássicas de desenvolvimento de software:

### Cascata

- Características: Linear e sequencial, dividida em fases bem definidas (requisitos, design, implementação, teste, manutenção).

- Vantagens: Simples de entender e gerenciar, ideal para projetos com requisitos claros e estáveis.

- Desvantagens: Pouca flexibilidade para mudanças, problemas só são detectados tarde no processo.

- Uso comum: Projetos pequenos ou com requisitos bem definidos e pouco propensos a mudanças.

### V-Model

- Características: Extensão do modelo Cascata, com fases de teste planejadas paralelamente às fases de desenvolvimento.

- Vantagens: Ênfase na qualidade e testes desde o início, fácil de acompanhar e gerenciar.

- Desvantagens: Assim como o Cascata, não lida bem com mudanças nos requisitos.

- Uso comum: Projetos onde a qualidade e a validação são críticas, como em sistemas de segurança ou médicos.

### Espiral

- Características: Iterativo e incremental, combina elementos do Cascata com prototipagem. Focado em gerenciamento de riscos.

- Vantagens: Flexível, permite mudanças e incorpora feedback contínuo. Ideal para projetos complexos e de alto risco.

- Desvantagens: Complexo de gerenciar e pode ser caro devido às iterações contínuas.

- Uso comum: Projetos grandes, complexos e com requisitos incertos ou em evolução.

# Metodologias Ágeis de desenvolvimento de software:

### Scrum

- Características: Baseado em iterações curtas chamadas Sprints (2-4 semanas), com papéis definidos (Scrum Master, Product Owner, Time de Desenvolvimento).

- Práticas: Reuniões diárias (Daily Scrum), planejamento de Sprint, revisão e retrospectiva.

- Vantagens: Flexível, promove colaboração e entrega contínua de valor.

- Uso comum: Projetos com requisitos em evolução e equipes multidisciplinares.

### XP (Extreme Programming)

- Características: Foco em qualidade de código e entrega rápida, com práticas como programação em pares, integração contínua e testes automatizados.

- Práticas: Desenvolvimento orientado a testes (TDD), releases frequentes, simplicidade no design.

- Vantagens: Melhoria contínua do código, adaptável a mudanças.

- Uso comum: Projetos de software com requisitos voláteis e necessidade de alta qualidade.

### Lean

- Características: Originado na manufatura (Toyota), foca na eliminação de desperdícios e na entrega de valor ao cliente.

- Práticas: Mapeamento de fluxo de valor, melhoria contínua (Kaizen), entrega just-in-time.

- Vantagens: Redução de custos e desperdícios, aumento da eficiência.

- Uso comum: Projetos que buscam otimização de processos e eficiência.

### Kanban

- Características: Visualização do fluxo de trabalho em quadros (boards), com foco em limitar o trabalho em progresso (WIP).

- Práticas: Uso de colunas (ex: "A fazer", "Fazendo", "Feito") e cartões para representar tarefas.

- Vantagens: Flexível, melhora a visibilidade e o fluxo de trabalho.

- Uso comum: Equipes que precisam gerenciar demandas contínuas e priorizar tarefas.

### Crystal

- Características: Metodologia leve e adaptável, com foco em pessoas e interações. Diferentes "cores" (Crystal Clear, Crystal Yellow, etc.) variam conforme o tamanho da equipe e complexidade do projeto.

- Práticas: Comunicação frequente, entrega incremental, ajustes conforme o contexto.

- Vantagens: Altamente adaptável, ideal para projetos pequenos ou de baixa criticidade.

- Uso comum: Projetos com equipes pequenas e requisitos menos rígidos.

### Go Horse

- O que é: Uma piada, criada como crítica às más práticas no desenvolvimento de software.

- Práticas: Ignorar planejamento, documentação, testes e boas práticas, e contar com a sorte para resolver problemas.

- Vantagens : Nenhuma

- Desvantagens: Todas

- Uso comum: Ninguém usa